天津市生态环境保护督察整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 天津市2023年生态环境保护督察反馈问题第二十二项整改任务 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题描述 | 建筑垃圾处理厂建设滞后。大港轻纺大道鑫昌盛废旧物资回收有限公司东北侧、港东明轩南侧、海滨街六九燃气有限公司西侧均有大量建筑垃圾露天堆存。 |
| 责任单位 | 区城管委、古林街道、海滨街道 |  |
| 整改目标 | 1.建成不少于3个建筑垃圾处理设施，配置不少于3个建筑垃圾临时消纳场。2.清理管控海滨街六九燃气有限公司西侧堆存的建筑垃圾。 3.建立垃圾管理长效机制。 |  |
| 整改措施 | 1.2024年印发《滨海新区装修垃圾管理工作实施细则》、《滨海新区建筑垃圾规范管理工作指导意见》、《滨海新区建筑垃圾源头分类和资源化利用工作指导意见》。调整《天津市滨海新区环卫专项规划（2017—2035）》，加快推进建筑垃圾基础设施建设。 - 2.鑫昌盛废旧物资回收公司东北侧垃圾完成清运。 - 3.六九燃气有限公司西侧堆存建筑垃圾完成清运。 |  |
| 整改主要工作 及成效 | - 一、修订规划及印发指导意见。一是区城管委积极组织开展规划编制及修订工作，于2024年12月经区政府常务会议审议通过《天津市滨海新区环卫设施布局规划》，并于2025年8月初印发了《天津市滨海新区环卫设施布局规划（2021-2035年）》。二是区城管委于2024年6月印发了《滨海新区装修垃圾治理工作实施细则》，2024年7月印发了《滨海新区建筑垃圾规范管理工作的指导意见》、《滨海新区建筑垃圾源头分类及资源化利用的指导意见》。三是针对第二轮中央环保督察提出的“滨海新区建筑垃圾基础设施建设整体滞后”问题，区城管委会同各属地开发区、街镇积极推动，全面支持社会化企业投资，在全区范围投入建成15处建筑垃圾消纳处置（利用）场所，包括5处资源化利用场、9处装修垃圾中转场、1处转运调配场，年消纳处置能力超200万吨。 - 二、港东明轩南侧建筑垃圾清理情况。针对古林街鑫昌盛废旧物资回收有限公司东北侧、港东明轩南侧建筑垃圾问题，古林街经多次协调地块负责人，已于2024年7月督促其对建筑垃圾与渣土进行进行清理，并对周边道路洒水降尘。 - 三、六九燃气有限公司西侧堆存建筑垃圾清理情况。针对六九燃气有限公司西侧堆存建筑垃圾问题，海滨街接到整改任务后，多次约谈相对人，督促其立即进行整改。于2025年7月25日完成全部清理工作，共计清理约15万方。 |  |
| 整改时限 | 2025年12月 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 联系人：王园，电话：65369259 |  |